UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela Profesional de Ingenieria de Sistemas

Drop Nexus - Replicador de Datos entre Bases de Datos

FD06 - Propuesta de Proyecto

Curso: SI783 - Proyecto de Sistemas

Docente: Docente del curso

Integrantes: Equipo del proyecto

Version: 2.0

Fecha: 04/07/2026

Ubicacion del aplicativo: web/ del repositorio local

Tacna - Peru 2026

# Control de versiones

| Version | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Equipo del proyecto | Pendiente | Pendiente | 04/07/2026 | Adaptacion inicial al sistema implementado |
| 2.0 | Equipo del proyecto | Pendiente | Pendiente | 04/07/2026 | Ampliacion con funcionalidades, tablas y diagramas de la carpeta web |

# 1. Propuesta

Se propone Drop Nexus, una aplicacion web para replicar datos entre bases de datos heterogeneas y archivos de uso academico o tecnico. La propuesta prioriza facilidad de uso, trazabilidad, seguridad basica y entrega de resultados descargables.

# 2. Problema identificado

Las migraciones y replicas entre motores diferentes suelen resolverse con scripts manuales, exportaciones parciales y herramientas separadas. Esto dificulta explicar el proceso, recuperar errores, reintentar operaciones y entregar una base final verificable.

# 3. Solucion propuesta

| Componente de solucion | Descripcion |
| --- | --- |
| Web centralizada | Dashboard para importar, seleccionar origen/destino, mapear y ejecutar replicas. |
| Normalizacion de archivos | Catalogos internos para operar sobre SQL, SQLite, MongoDB, Excel/CSV y .bak restaurado. |
| Replicacion configurable | Modos insert, upsert, replace y truncate; lotes, reintentos y programacion. |
| Descarga final | Exportacion de catalogos modificados en JSON, Excel XLSX y SQLite. |
| Soporte de aprendizaje | Chatbox, skill, plugin y extension VS Code. |

Propuesta de solucion

```mermaid
graph TD
  U[Usuario autenticado] --> F[Frontend React + Vite]
  F --> API[API Fastify /api]
  API --> AUTH[Auth JWT y roles]
  API --> CFG[Configuraciones y archivos]
  API --> REP[Servicio de replicacion]
  CFG --> CAT[Catalogos normalizados]
  REP --> ADP[Adaptadores por motor]
  ADP --> SRC[Bases origen]
  ADP --> DST[Bases destino]
  API --> META[(Supabase/PostgreSQL metadatos)]
  CAT --> META
  REP --> META
```

# 4. Objetivos

| Tipo | Objetivo | Medio de verificacion |
| --- | --- | --- |
| General | Construir una herramienta web que replique datos entre bases y entregue resultados descargables. | Aplicacion en web/ funcionando localmente. |
| Especifico 1 | Soportar importacion de formatos SQL, SQLite, MongoDB, Excel/CSV y .bak configurado. | fileCatalog y formulario de carga. |
| Especifico 2 | Implementar mapeo, conversion, vista previa y ejecucion por lotes. | ReplicationPanel y replicationService. |
| Especifico 3 | Persistir usuarios, configuraciones, catalogos e historial. | Tablas PostgreSQL inicializadas. |
| Especifico 4 | Documentar factibilidad, vision, requerimientos, arquitectura y resultados. | FD01 a FD06. |

# 5. Alcance

| Incluye | No incluye |
| --- | --- |
| Aplicacion frontend/backend en carpeta web/. | CDC exact-once basado en WAL, binlog o change streams. |
| Autenticacion, roles y gestion basica de usuarios. | Administracion avanzada de infraestructura de bases externas. |
| Importacion y exportacion de catalogos por archivo. | Garantia de rendimiento para volumen empresarial sin tuning. |
| Replicacion por tablas, columnas, lotes y modos de escritura. | Soporte completo para todos los dialectos SQL existentes. |
| Despliegue preparado para Render y Supabase. | Servidor SQL Server incluido para restaurar .bak. |

# 6. Cronograma propuesto

| Semana | Actividad | Resultado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Analisis del problema, alcance y factibilidad. | FD01 y FD06 base. |
| 2 | Vision, casos de uso y requerimientos. | FD02 y FD03. |
| 3 | Diseno de arquitectura y modelo de datos. | FD04 y estructura backend/frontend. |
| 4 | Implementacion de autenticacion, usuarios y configuraciones. | Login, registro y CRUD de bases. |
| 5 | Implementacion de catalogos y adaptadores. | Importacion de archivos y lectura de esquemas. |
| 6 | Implementacion de replicacion y monitoreo. | Jobs, progreso, reintentos y reportes. |
| 7 | Asistente, extension VS Code y despliegue. | Chatbox, skill, plugin y render.yaml. |
| 8 | Pruebas, documentacion final y sustentacion. | FD05 y documentos completos. |

# 7. Recursos requeridos

| Recurso | Detalle |
| --- | --- |
| Hardware | Equipo de desarrollo con Node.js 20 y memoria suficiente para procesar archivos de prueba. |
| Software | VS Code, npm, PostgreSQL/Supabase, navegador moderno y Git. |
| Servicios | Render para despliegue opcional y SQL Server externo solo si se usan .bak. |
| Equipo humano | Desarrolladores, evaluador/docente y usuario de prueba. |

# 8. Criterios de aceptacion

El usuario puede registrarse, iniciar sesion e ingresar al dashboard.

El sistema permite importar al menos dos fuentes compatibles.

La replica puede ejecutarse con seleccion de tablas y mapeo de columnas.

El historial muestra progreso, estado y reporte descargable.

El catalogo resultante puede exportarse cuando corresponde.

La documentacion FD01 a FD06 describe claramente factibilidad, vision, requerimientos, arquitectura, resultados y propuesta.

# 9. Impacto esperado

El proyecto reduce el esfuerzo manual de migracion en escenarios academicos, mejora la trazabilidad de pruebas de datos y facilita que el usuario entregue evidencia tecnica mediante reportes y archivos descargables.

# Anexo de diagramas visuales